

### SECCIÓN TEC. DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ESPACIALES CARRERA DE MECÁNICA AERONÁUTICA

**NCR:**

6527

### ASIGNATURA:

Paquetes informáticos

### TEMA:

EXAMEN SEGUNDO PARCIAL


### INTEGRANTES:

Córdova Tapia Fabián Isaac Cox Villa Chenoa Carolina Lizano Sailema Mauro Erick

Medina Coronel André Sebastián Ramírez Guatumillo Miguel Ángel Suasnavas Beltrán Hemily Salome **DOCENTE:**

Ing. José Caiza **FECHA:** 15/07/2022

# INFORMACIÓN GENERAL DE COSTOS DE LA



$18.000,00

$16.000,00

$14.000,00

$12.000,00

$10.000,00

$8.000,00

$6.000,00

$4.000,00

$2.000,00

$0,00

Costo real

Costo restante

Costo de línea base

Estado: Según

lo programado;

$1.680,00

Estado: Tarea

futura;

Estado: Según lo$p5r3o.g0r7am3,a9d3o

Estado: Tarea futura

##### ESTADO DE COSTO DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Estado de costo para las tareas de nivel superior. Cómo los costos están distribuidos entre las tareas en función de su estado.

##### DETALLES DE COSTOS

Detalles de costos para todas las tareas de nivel superior.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Costo fijo** | **Costo real** | **Costo restante** | **Costo** | **Costo de línea**  **base** | **Variación de**  **costo** |
| REUNIÓN  EJECUTIVOS | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| REUNIÓN | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| ANALISIS DE LA  SITUACIÓN ACTUAL | $0,00 | $1.560,00 | $3.165,00 | $4.725,00 | $0,00 | $4.725,00 |
| ANALISIS DEL SISTEMA | $0,00 | $0,00 | $10.125,00 | $10.125,00 | $0,00 | $10.125,00 |
| DISEÑO DEL SISTEMA | $0,00 | $0,00 | $16.155,93 | $16.155,93 | $0,00 | $16.155,93 |
| IMPLEMENTACIÓN | $0,00 | $0,00 | $12.936,00 | $12.936,00 | $0,00 | $12.936,00 |
| PRUEBAS, FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN | $0,00 | $0,00 | $10.812,00 | $10.812,00 | $0,00 | $10.812,00 |

# INFORMACIÓN GENERAL

**COSTOS**

##### PROGRESO FRENTE A COSTO

Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea % completado está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proyecto haya superado el presupuesto.

MAR 12/7/22 -

% COMPLETADO

COSTO ACUMULADO

MAR 19/11/24



1% $60.000,00

1% $50.000,00

1% $40.000,00

1% $30.000,00

0% $20.000,00

0% $10.000,00

0% $0,00

Porcentaje completado acumulado

Costo acumulado

$20.000,00

$15.000,00

$10.000,00

$5.000,00

$0,00

Costo restante

Costo real

Costo de línea base

COSTO RESTANTE

$53.193,93

COSTO

$54.753,93

##### ESTADO DE COSTO

% COMPLETADO

1%

11/7/22

5/9/22

31/10/22

26/12/22

20/2/23

17/4/23

12/6/23

7/8/23

2/10/23

27/11/23

22/1/24

18/3/24

13/5/24

8/7/24

2/9/24

28/10/24

Estado de costo de todas las tareas de nivel superior. ¿La línea base es cero? Intente establecer una línea base

##### ESTADO DEL COSTO

Estado de costo de tareas de nivel superior.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Costo real** | **Costo restante** | **Costo de línea base** | **Costo** | **Variación de costo** |
| REUNIÓN  EJECUTIVOS | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| REUNIÓN | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL | $1.560,00 | $3.165,00 | $0,00 | $4.725,00 | $4.725,00 |
| ANALISIS DEL  SISTEMA | $0,00 | $10.125,00 | $0,00 | $10.125,00 | $10.125,00 |
| DISEÑO DEL SISTEMA | $0,00 | $16.155,93 | $0,00 | $16.155,93 | $16.155,93 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPLEMENTACIÓN | $0,00 | $12.936,00 | $0,00 | $12.936,00 | $12.936,00 |
| PRUEBAS, FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN | $0,00 | $10.812,00 | $0,00 | $10.812,00 | $10.812,00 |

% COMPLETADO

**INFORMACIÓN GENERAL DEL**

Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga clic en el gráfico y actualice el nivel de esquema en la Lista de campos.

## MAR 12/7/22 - MAR 19/11/24

% COMPLETADO

1%

VENCIMIENTO DE HITOS



100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

13%

~~0% 0%~~   ~~0% 0% 0% 0%~~

**Nombre**

**Comienzo**

**Fin**

**Duración**

**% Nombres de**

**completado los recursos**

Hitos que vienen pronto.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Fin** |
| ENTREGA DEL INFORME DEL ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL | mar 23/8/22 |
| ANALISIS DE PROCESOS | jue 22/9/22 |
| INTERFACES DE USUARIOS | mar 22/11/22 |

TAREAS RETRASADAS

Tareas que están pendientes de pago.

5.000 horas

4.000 horas

TRABAJO (HORAS)

3.000 horas

2.000 horas

1.000 horas

0 horas

11/7/22

5/9/22

31/10/22

26/12/22

20/2/23

17/4/23

12/6/23

7/8/23

2/10/23

27/11/23

22/1/24

18/3/24

13/5/24

8/7/24

2/9/24

28/10/24

-1.000 horas

EVOLUCIÓN DEL TRABAJO


Muestra la cantidad de trabajo completado y la cantidad que ha quedado sin completar. Si la línea del trabajo acumulado restante es pronunciada, puede que el proyecto esté atrasado.

¿El trabajo previsto es cero?

Trabajo acumulado restante Trabajo real acumulado restante

Trabajo acumulado restante previsto

TRABAJO (HORAS)



ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO

Muestra las estadísticas del trabajo para todas las tareas de nivel superior.

Intente establecer una línea base

Trabajo real

144 horas

Trabajo restante

4.632 horas

# INFORMACIÓN

## mar 12/7/22

- mar 19/11/24



% trabajo completado

3%

Trabajo previsto

Trabajo restante

Trabajo real

1.600 horas

1.400 horas

1.200 horas

1.000 horas 800 horas

600 horas

400 horas

200 horas

0 horas

5.000 horas

4.000 horas

3.000 horas

2.000 horas

1.000 horas

0 horas

-1.000 horas

Trabajo acumulado restante Trabajo real acumulado restante

Trabajo acumulado restante previsto

Administrativo

Analista P

Analista D

30 horas

Analista W

Jefe A

0 horas200 hora4s00 hora6s00 hora8s00 hor1a.s000 ho1ra.2s00 ho1ra.4s00 horas Trabajo real Trabajo restante

20 horas

10 horas

0 horas

Disponibilidad restante (Analista D)

Disponibilidad restante (Analista P)

11/7/22

19/9/22

28/11/22

6/2/23

17/4/23

26/6/23

4/9/23

13/11/23

22/1/24

1/4/24

10/6/24

19/8/24

28/10/24

ESTADÍSTICAS DE RECURSOS

Muestra las estadísticas del trabajo para todos los recursos.

DISPONIBILIDAD RESTANTE

Muestra la disponibilidad restante de todos los recursos del trabajo.



# VISIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS

ESTADÍSTICAS DE RECURSOS

Estado de trabajo de todos los recursos de trabajo.

ESTADO DEL TRABAJO

% trabajo realizado por todos los recursos de trabajo.



1.400 horas

1.200 horas

1.000 horas 800 horas 600 horas 400 horas 200 horas

0 horas

Jefe A

Analista W

Analista D

Analista P Administrativo

Trabajo real

Trabajo restante

Trabajo previsto

4%

3%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

3%

2%

2%

1%

1%

0%

Jefe A Analista W Analista D Analista P Administrativo

% trabajo completado

ESTADO DE LOS RECURSOS

Trabajo restante para todos los recursos de trabajo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Comienzo** | **Fin** | **Trabajo restante** |
| Jefe A | mar 12/7/22 | mar 19/11/24 | 1.232 horas |
| Analista W | mar 12/7/22 | mar 19/11/24 | 896 horas |
| Analista D | mar 12/7/22 | mar 19/11/24 | 1.024 horas |
| Analista P | mar 12/7/22 | mar 19/11/24 | 944 horas |
| Administrativo | mar 12/7/22 | vie 18/10/24 | 536 horas |

# VISIÓN GENERAL DE COSTO DE RECURSOS

##### ESTADO DEL COSTO

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Estado de costo de los recursos de trabajo. Cómo los costos están distribuidos entre tipos de recursos diferentes.

$0,00

$54.753,93

Tipo: Trabajo Tipo: Costo



$25.000,00

$20.000,00

$15.000,00

$10.000,00

$5.000,00

$0,00

Costo real

Costo restante

Costo de línea base

##### DETALLES DE COSTOS

Detalles de costos de todos los recursos de trabajo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Trabajo real** | **Costo real** | **Tasa estándar** |
| Jefe A | 32 horas | $480,00 | $2.400,00/ms |
| Analista W | 32 horas | $300,00 | $1.500,00/ms |
| Analista D | 32 horas | $300,00 | $1.500,00/ms |
| Analista P | 32 horas | $360,00 | $1.800,00/ms |
| Administrativo | 16 horas | $120,00 | $1.200,00/ms |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id |  | Nombre de tarea | Costo fijo | Acumulación de costos fijos | Costo total | Previsto | Variación | Real | Restante | T2 |  |  | T3 | |  |  |  |  |  | T4 |  |  |  |  |  |  | 023  T1 | T2 | T3 |
|  | 1 | **REUNIÓN EJECUTIVO** | **$0,00** | **Prorrateo** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | **REUNIÓN** | **$0,00** | **Prorrateo** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | **ANALISIS DE LA SITU** | **$0,00** | **Prorrateo** | **$4.725,00** | **$0,00** | **$4.725,00** | **$1.560,00** | **$3.165,00** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | | ESTUDIO DE | $0,00 | Prorrateo | $1.680,00 | $0,00 | $1.680,00 | $1.560,00 | $120,00 | | | **Administrativo[50%];Analista D;A** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | INFORMES  DEPURACION Y | $0,00 | Prorrateo | $2.070,00 | $0,00 | $2.070,00 | $0,00 | $2.070,00 | | |  | | **Administrativo;Analista D;Analis** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | CARGA DE DATOS  ESTUDIOS DE | $0,00 | Prorrateo | $975,00 | $0,00 | $975,00 | $0,00 | $975,00 | | |  | | **Analista W;Jefe A[50%]** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | PRODUCTOS |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |

1. ENTREGA DEL INFORME DEL ANALISIS DE LA

$0,00

Prorrateo

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

**23/8**

1. **ANALISIS DEL SISTEM $0,00**

**Prorrateo$10.125,00**

#### $0,00

**$10.125,00**

#### $0,00$10.125,00

1. ESPECIFICACION REQUISITOS
2. ANALIZAR EL SISTEMA ACTUAL
3. ANALISIS DE ESTRUCTURA DE
4. ANALISIS DE PROC
5. ANALISIS DEL PROCESO DE
6. GESTION DE DATOS E

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

Prorrateo Prorrateo Prorrateo

Prorrateo Prorrateo

Prorrateo

$2.100,00

$1.440,00

$1.560,00

$0,00

$1.260,00

$780,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$2.100,00

$1.440,00

$1.560,00

$0,00

$1.260,00

$780,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$2.100,00

$1.440,00

$1.560,00

$0,00

$1.260,00

$780,00

**Administrativo[50%];Analista Analista D;Analista P;Analista Analista D;Jefe A**

**22/9**

**Analista P;Jefe A[33%] Analista D;Jefe A[33%]**



##### Proyecto: PROYECTO RECREWE



Fecha: vie 15/7/22



Tarea División Hito Resumen

Resumen del proyecto Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo Tarea manual solo duración

Informe de resumen manual Resumen manual



solo el comienzo solo fin



##### Página 1

Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual

Id Nombre de tarea

Costo fijo

Acumulación de costos fijos Costo total

Previsto

Variación

Real

Restante

T2 T3 T4

2023

T1 T2 T3

1. COMUNICACIÓN E
2. INTERFACES DE US
3. INTERFACES DE CA
4. INTERFACES DE CONSULTA Y
5. INTERFAZ DE INFO

43

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | **DISEÑO DEL SISTEMA**  DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE | **$0,00**  $0,00 | **Prorrateo$16.155,93**  Prorrateo $1.530,00 | | **$0,00**  $0,00 | **$16.155,93**  $1.530,00 | **$0,00$16.155,93**  $0,00 $1.530,00 | | |  |  | **Administrativo[** | | | | |
| 45 | DISEÑO DEL PROCESO DE | $0,00 | Prorrateo | $1.020,00 | $0,00 | $1.020,00 | $0,00 | $1.020,00 | | |  | |  | **Administrat** | | |
| 46 | DISEÑO DEL | $0,00 | Prorrateo | $1.098,00 | $0,00 | $1.098,00 | $0,00 | $1.098,00 | | | | |  | |  | **Admini** |
|  | PROCESO DE |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | |  |  |
| 47 | DISEÑO DEL  PROCESO DE | $0,00 | Prorrateo | $1.119,93 | $0,00 | $1.119,93 | $0,00 | $1.119,93 | **Ad** | | | | | | | |
| 48 | DISEÑO DEL PROCESO DE | $0,00 | Prorrateo | $1.314,00 | $0,00 | $1.314,00 | $0,00 | $1.314,00 |  | | | | | | | |
| 49 | DISEÑO DEL INTERFAZ DE | $0,00 | Prorrateo | $1.314,00 | $0,00 | $1.314,00 | $0,00 | $1.314,00 |  | | | | | | | |
| 50 | DISEÑO DE LA IMPLANTACION | $0,00 | Prorrateo | $2.628,00 | $0,00 | $2.628,00 | $0,00 | $2.628,00 |  | | | | | | | |
| 51 | DISEÑO DEL PLAN DE PRUEBAS | $0,00 | Prorrateo | $1.752,00 | $0,00 | $1.752,00 | $0,00 | $1.752,00 |  | | | | | | | |

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

Prorrateo Prorrateo Prorrateo Prorrateo

Prorrateo

$780,00

$0,00

$540,00

$855,00

$810,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$780,00

$0,00

$540,00

$855,00

$810,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$780,00

$0,00

$540,00

$855,00

$810,00

**Analista W[33%];Jefe A 22/11**

**Analista D;Analista W;Je Analista P;Analista W[5**

**Analista D;Analista W[**



##### Proyecto: PROYECTO RECREWE



Fecha: vie 15/7/22



Tarea División Hito Resumen

Resumen del proyecto Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo Tarea manual solo duración

Informe de resumen manual Resumen manual



solo el comienzo solo fin



##### Página 2

Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Nombre de tarea | Costo fijo | | Acumulación de costos fijos | Costo | total | Previsto | Variación | Real | Restante |  | | | | 2023 | | | |
| T2 | T3 | | T4 | T1 | T2 | T3 |  |
| 52 | DISEÑO DEL PLAN  DE | $0,00 | | Prorrateo | $2.190,00 | | $0,00 | $2.190,00 | $0,00 | $2.190,00 |  | |  | | | | | |
| 53 | DISEÑO DEL PLAN  DE FORMACIÓN | $0,00 | | Prorrateo | $2.190,00 | | $0,00 | $2.190,00 | $0,00 | $2.190,00 |
| 54 | **IMPLEMENTACIÓN** | **$0,00** | | **Prorrateo** | **$12.936,00** | | **$0,00** | **$12.936,00** | **$0,00** | **$12.936,00** |
| 55 | ELABORACION DEL SOFTWARE  DE LOS DISTINTOS | $0,00 | | Prorrateo | $4.752,00 | | $0,00 | $4.752,00 | $0,00 | $4.752,00 |
| 56 | IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS  DE | $0,00 | | Prorrateo | $3.168,00 | | $0,00 | $3.168,00 | $0,00 | $3.168,00 |
| 57 | PRUEBAS | $0,00 | | Prorrateo | $4.752,00 | | $0,00 | $4.752,00 | $0,00 | $4.752,00 |
| 58 | DOCUMENTOS E I | $0,00 | | Prorrateo | $264,00 | | $0,00 | $264,00 | $0,00 | $264,00 |
| 59 | **PRUEBAS,**  **FORMACIÓN E** | **$0,00** | | **Prorrateo** | **$10.812,00** | | **$0,00** | **$10.812,00** | **$0,00** | **$10.812,00** |
| 60 | GESTION DEL  PLAN DE | $0,00 | | Prorrateo | $2.628,00 | | $0,00 | $2.628,00 | $0,00 | $2.628,00 |
| 61 | IMPLANTACION DE | $0,00 | | Prorrateo | $5.208,00 | | $0,00 | $5.208,00 | $0,00 | $5.208,00 |
| 62 | TAREAS DE PRUEBA DE LOS  PRODUCTOS | $0,00 | | Prorrateo | $2.976,00 | | $0,00 | $2.976,00 | $0,00 | $2.976,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Tarea | | Resumen inactivo | | | |  | Tareas externas | |  |  | | | | | |
|  | | | División | | Tarea manual | | | |  | Hito externo | |  |  | | | | | |
| Proyecto: PROYECTO RECREWE  Fecha: vie 15/7/22 | | | Hito  Resumen | | solo duración  Informe de resumen manual | | | |  | Fecha límite  Progreso | |  |  | | | | | |
|  | | | Resumen del proyecto | | Resumen manual | | | |  | Progreso manual | |  |  | | | | | |
|  | | | Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |  |  | |  |  | | | | | |
|  | | | Hito inactivo | | solo fin | | | |  |  | |  |  | | | | | |
| Página 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



N



RECREWEB 3

Análisis de la situación actual

Estudio de informes detallados

Depuración y carga de datos actualizados

Estudio de productos actuales

* JefeA
* AnalistaW
* AnalistaD
* AnalistaP
* Administrativo (50%)
  + JefeA (50%)
  + AnalistaD
  + AnalistaP
  + Administrat ivo
  + JefeA (50%)
  + AnalistaW

##### 

Análisis del sistema

Especificación requisitos necesarios

Analizar el sistema actual

Análisis de estructuras de datos

Análisis de procesos

Análisis de proceso de oferta y demanda

Gestión de datos e informes

Comunicación en web

Interfaces de usuario

Interfaces de carga

Interfaces de consulta y reserva

Interfaces de informes

* + - JefeA
    - AnalistaW
    - AnalistaD
    - AnalistaP
    - Administrativo (50%)
* JefeA
* AnalistaW
* AnalistaD
* AnalistaP
  + JefeA
  + AnalistaD
    - JefeA (33%)
    - AnalistaP
  + JefeA (33%)
  + AnalistaD
  + JefeA
  + AnalistaW (33%)
    - JefeA
    - AnalistaW
    - AnalistaD
  + JefeA (50%)
  + AnalistaW(50%)
  + AnalistaP
* JefeA (50%)
* AnalistaW(50%) AnalistaD

##### 

Diseño de sistema

Diseño de la estructura de datos

Diseño del proceso de carga

Diseño del proceso de consulta

Diseño del proceso de venta

Diseño del

´proceso de informes

Diseño de la interfaz de usuario

Diseño de la implantación web

Diseño del plan de pruebas

Diseño del plan de implantación

Diseño del plan de formación

* + JefeA (10%)
  + AnalistaD
  + Administrativo (10%)
* JefeA (10%)
* AnalistaD
* Administrat ivo (10%)
  + JefeA (10%)
  + AnalistaP
  + Administrativo (10%)
* JefeA (10%)
* AnalistaP
* Administrativo (10%)
* JefeA
* AnalistaD
* Administrativo (10%)
* AnalistaW
* AnalistaP
* JefeA
* AnalistaD
* Administrativo (10%)
* AnalistaW AnalistaP
* JefeA
* AnalistaD
* AnalistaP
* AnalistaW
* Administrativo (10%)
* JefeA(10%)
* AnalistaD(10%)
* AnalistaP(10%)
* AnalistaW(10%) Administrativo (10%)
* JefeA(10%)
* AnalistaD(10%)
* AnalistaP(10%)
* AnalistaW(10%) Administrativo (10%)
  + Jefe
  + AnalistaD(10%)
  + AnalistaP(10%)
  + AnalistaW(10%) Administrativo (10%)

##### 

Implementación

Elaboración del software de los distintos procesos

Implementación de los módulos de interconexión

Pruebas

Documentación e informes

* + - Jefe
    - AnalistaD
    - AnalistaP
    - AnalistaW
* Jefe
* AnalistaD
* AnalistaP AnalistaW
  + Jefe
  + AnalistaD
  + AnalistaP AnalistaW
    - Administrativo

##### 

Pruebas, formación e implantación

Gestión del plan de formación

Implantación del sistema

Tareas de prueba de los productos finales instalados

* + - * Jefe






* + - * AnalistaD
      * AnalistaP
      * AnalistaW
      * Administrativo
* Jefe
* AnalistaD
* AnalistaP
* AnalistaW






* + Jefe
  + AnalistaD
  + AnalistaP
  + AnalistaW



**FIRMAS**



CÓRDOVA FABIÁN COX CHENOA MEDINA ANDRE



LIZANO MAURO RAMIREZ MIGUEL SUASNAVAS HEMILY

### PROJECT Y TRELLO

[**https://uespe.sharepoint.com/sites/GRUPO3PAQUETESINFORMTICOS/Documentos%20c**](https://uespe.sharepoint.com/sites/GRUPO3PAQUETESINFORMTICOS/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20_General_-20220715_111313-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1)

### [ompartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20\_General\_-20220715\_111313-](https://uespe.sharepoint.com/sites/GRUPO3PAQUETESINFORMTICOS/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20_General_-20220715_111313-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1)

[**Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1**](https://uespe.sharepoint.com/sites/GRUPO3PAQUETESINFORMTICOS/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20_General_-20220715_111313-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1)

[**https://uespe.sharepoint.com/sites/GRUPO3PAQUETESINFORMTICOS/Documentos%20c**](https://uespe.sharepoint.com/sites/GRUPO3PAQUETESINFORMTICOS/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20_General_-20220715_122304-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1)

[**ompartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20\_General\_-20220715\_122304-**](https://uespe.sharepoint.com/sites/GRUPO3PAQUETESINFORMTICOS/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20_General_-20220715_122304-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1)

### [Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1](https://uespe.sharepoint.com/sites/GRUPO3PAQUETESINFORMTICOS/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20_General_-20220715_122304-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1)

**VISIO**

[**https://uespe.sharepoint.com/sites/GRUPO3PAQUETESINFORMTICOS/Documentos%20c**](https://uespe.sharepoint.com/sites/GRUPO3PAQUETESINFORMTICOS/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20_General_-20220715_124642-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1)

[**ompartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20\_General\_-20220715\_124642-**](https://uespe.sharepoint.com/sites/GRUPO3PAQUETESINFORMTICOS/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20_General_-20220715_124642-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1)

### [Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1](https://uespe.sharepoint.com/sites/GRUPO3PAQUETESINFORMTICOS/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20_General_-20220715_124642-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1)